PHÂN TÍCH

SS02

TƯ VẤN LỰA CHỌN MÔ HÌNH VẬN HÀNH CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

PHẦN 1 - ĐỀ XUẤT 2 GIẢI PHÁP

- Giải pháp 1 - Mô hình lặp theo Sprint (Scrum): Tiếp nhận và cập nhật yêu cầu liên tục theo từng chu kỳ ngắn (Sprint 2 tuần), cho phép điều chỉnh ưu tiên Backlog trước mỗi Sprint dựa trên phản hồi thị trường

- Giải pháp 2 - Mô hình tuần tự (Waterfall): Tiếp nhận toàn bộ yêu cầu cố định ngay từ đầu, chốt phạm vi tài liệu kỹ thuật và thực hiện tuyến tính qua các giai đoạn:

Yêu cầu -> Thiết kế -> Lập trình -> Kiểm thử -> Triển khai

PHẦN 2 - SO SÁNH HAI GIẢI PHÁP

| Tiêu chí | Giải pháp 1: Mô hình lặp theo Sprint (Scrum) | Giải pháp 2: Mô hình tuần tự (Waterfall) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | Ưu điểm: Thích nghi rất cao vì chi phí thay đổi thấp; yêu cầu mới được điều chỉnh và đưa vào kế hoạch ở ngay đầu Sprint tiếp theo | Nhược điểm: Thích nghi kém và chi phí thay đổi rất cao do phải làm lại tài liệu, thiết kế và code của các giai đoạn trước đó |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | Ưu điểm: Khách thấy sản phẩm chạy được sau mỗi 2 tuần, giúp phát hiện sai lệch và rủi ro từ rất sớm. | Nhược điểm: Khách chỉ thấy sản phẩm hoàn chỉnh ở cuối dự án, phát hiện sai lệch muộn dẫn đến rủi ro làm lại toàn bộ hệ thống |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | Nhược điểm: Tốn chi phí quản lý cho các cuộc họp định kỳ khi phạm vi công việc ít biến động | Ưu điểm: Rất phù hợp vì tối ưu chi phí, kế hoạch và tài liệu được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, hạn chế tái cấu trúc |

PHẦN 3 - LỰA CHỌN VÀ PHẢN BIỆN

- Lựa chọn giải pháp: Đội Tính năng chọn Mô hình lặp theo Sprint (Scrum) để linh hoạt điều chỉnh sản phẩm theo sự thay đổi liên tục của thị trường. Đội Đối soát chọn Mô hình tuần tự (Waterfall) vì nghiệp vụ hóa đơn thuế có tính chuẩn xác cao, ổn định và cần tài liệu kiểm toán chặt chẽ

- Ứng phó và rủi ro khi luật thuế đổi gấp: Khi luật thuế đổi gấp, Đội Đối soát sẽ kích hoạt quy trình quản lý thay đổi để đánh giá tác động, cập nhật tài liệu kỹ thuật và điều chỉnh lại tiến độ bàn giao. Rủi ro của cách làm này là thời gian phê duyệt tài liệu lâu và chi phí làm lại cao có thể dẫn đến chậm hạn nộp thuế bị phạt

- Phản biện đề xuất của Trưởng phòng: Đề xuất áp dụng Scrum cho cả hai đội chỉ vì "Scrum hiện đại hơn" là không hợp lý do vi phạm nguyên tắc chọn mô hình dựa trên đặc thù yêu cầu. Chọn mô hình phát triển phải căn cứ vào mức độ biến động nghiệp vụ chứ không dựa vào tên gọi hay xu hướng